预警发布信息化模块租用保障项目（预警信息发布功能模块租用保障服务）采购需求

一、立项依据

目前，北京市应急管理事务中心（预警中心）部署了国家预警中心的“国突平台”、自建的“业务应急平台”以及“自动数字传真系统”，实现了与国家预警中心的业务对接、业务平台的应急备份和传真自动发布功能；“12379”号码为工信部核配全国突发事件预警信息发布公益服务专用号码，中心已于2014年8月完成与北京移动、联通、电信三大运营商对接，建立了面向市和区县应急体系、市属委办局（防汛、森防、规自、民政等）、气象系统（中国气象局、北京市局、区县局等）、国家部委（国务院应急办等）、社会媒体部门（发布资源单位及相关记者）、临时用户（重大活动、专业用户等）等应急责任人的12379预警信息手机短信发布平台，可实现预警信息分灾种、分群组、分区域、分时段快速有效发布。为保障中心各项业务系统的稳定、有序运行，需要对这些业务平台进行必要的技术维护。《北京市“十四五”时期应急管理事业发展规划》《北京市突发事件预警信息发布管理办法》（京应急委发〔2019〕4 号）都明确指出要建设预警信息发布平台，并对平台模块的租用及运维提供必要的财政支持，中心根据业务实际需求提出申请预警发布信息化模块租用保障项目，以期实现各类突发事件预警信息对应急责任人、社会媒体以及社会公众的高效及时发布，为预警信息发布工作提供了强有力的技术支撑。该项目的实施将进一步提升我市预警信息发布各业务平台的稳定性，能够更好的发挥预警信息在防灾减灾和应急管理中的作用。

项目的主要政策依据包括：

1.北京市突发事件应急委员会关于印发《北京市突发事件预警信息发布管理办法》的通知（京应急委发[2019]4号）；

2.北京市应急管理局关于印发《北京市“十四五”时期应急管理事业发展规划》的通知（京应急发[2021]31号）；

3.北京市应急管理局关于印发《北京市“十四五”期间应急管理科技与信息化发展规划主要任务分工方案》的通知（京应急内发[2022]82号）。

二、本项目主要内容

（一）项目主要内容为：

1．预警发布系统功能模块租用。提供预警信息发布、发布辅助决策、信息管理、后台管理、数据库等功能应用相关服务，其中：

预警发布系统包括但不限于预警信息制作、审核、签发，策略配置，权限配置等功能；发布辅助决策模块包括但不限于报表制作及生成、预警信息统计等功能；信息管理模块包括但不仅限于发布效果评估，运行监控等功能；后台管理模块包括但不仅限于用户管理、日志管理、模版管理、接口配置管理、预警信息类型管理、市级接口管理等功能；数据库模块提供数据库数据录入、修改、删除，数据库表创建、修改、删除等功能。

2．驻场技术支撑服务。提供5×8小时的一人驻场服务，为提供运行稳定有效运行提供现场保障，负责日常系统巡检、简单排故等技术工作。

3．远程技术支撑服务。提供7×24小时远程技术支撑服务，为系统复杂故障提供远程技术支撑。

- （二）商务要求

- 1、取得采购标的的时间、地点： 2025年7月1日、北京

- 2、交付(实施)的时间(期限)和地点(范围)：

- 2025年7月1日-2026年6月30日 （12个月） 北京

- 3、付款条件（进度和方式）：

（1）本项目服务费用总计不高于人民币大写金额叁拾陆万肆仟元整（小写：￥364000.00）。

（2）甲方应于本合同签订之日起15个工作日内，向乙方支付全部合同服务费用的72%，共计人民币小写：￥262400.00元，大写：人民币贰拾陆万贰仟肆佰元整。

（3）甲方验收合格后15个工作日内，向乙方支付全部合同服务费用的28%，共计人民币小写：￥101600.00元，大写：人民币拾万壹仟陆佰元整。

在甲方付款前，乙方应向甲方交付与付款额等额的服务发票。

- （三）技术要求

- 服务内容和标准：

1．对于任何运行维护任务，乙方服务人员需严格填写维护记录单，并由甲方签字认可。

2．乙方应保证指派经验丰富的运维工程师来具体承担的维护服务工作。服务人员应保证相对固定，如有变动，乙方须至少提前2个月书面通知甲方，且需征得甲方同意后，方可更换。

- 3．运维人员在现场运维，如需加班，要得到甲方的签字确认。

三、项目实施进度计划

2025年4月-2025年5月：开展组织准备工作，摸清本年度具体业务需求，制定年度工作计划；

2025年5月-2025年6月：遴选项目承担单位，签订委托合同；

2025年7月-2026年6月：实施项目工作，达到预期目标；

2026年7月：项目成果验收、结项。